Plan de Iteraciones

Finalización del Proyecto

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	5

Recursos	6

Evaluación 24/11/2025	6

Objetivos Alcanzados y No Alcanzados	6

Conclusión	6

Estado del repositorio	6

Plan de Iteración

Introducción

Para este plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados deben ser reflejados en el este plan.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Proyecto.

- Plan de Calidad.

- Plan de Gestión de Riesgos.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.

- Corregir posibles modificaciones en la integración del sistema.

- Terminar el manual de usuario.

- Terminar el manual de instalación.

- Comenzar la memoria descriptiva del proyecto.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración debemos completar los siguientes elementos de la línea base:

- Manual de Usuario.

- Manual de Instalación.

- Inicio de Memoria Descriptiva.

Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Inicio real | Fin real | Responsable 1 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminar Manual de Instalación | 16/11/2025 | 19/11/2025 | - | - | MS |  |
| Revisar documento de Manual de Instalación | 19/11/2025 | 19/11/2025 | - | - | EM |  |
| Terminal Manual de Usuario | 16/11/2025 | 20/11/2025 | - | 20/11/2025 | EM, SP |  |
| Revisar documento de Manual de Usuario | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | FN, LT |  |
| Iniciar Memoria del Proyecto | 19/11/2025 | 23/11/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Revisar Memoria del Proyecto | 23/11/2025 | 23/11/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Realizar revisión general de toda la documentación e implementación del proyecto | 23/11/2025 | 24/11/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Revisar documentación | 23/11/2025 | 23/11/2025 | - | - | EM, FN, SP |  |
| Revisar implementación | 23/11/2025 | 24/11/2025 | - | - | MS, LT |  |
| Realizar Planificación hasta defensa del proyecto | 23/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | - | EM |  |
| Revisar Planificación | 24/11/2025 | 24/11/2025 | - | - | FN |  |
| Elaborar presentación | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | - | SP |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1 Los acrónimos en la columna de responsable corresponden a los siguientes integrantes del grupo: EM: Ezequiel Mansilla. FN: Fabricio Nuñez. SP: Santiago Pacheco. MS: Malcom Salazar. LT: Lorenzo Teppa. Color de fuente rojo: Tarea empezada/terminada más tarde de lo estimado. Color de fuente verde: Tarea empezada/terminada antes de lo estimado. “-”: Tarea empezada/terminada en la fecha estimada. |  |  |  |  |  |  |

Recursos

Los recursos que se van a utilizar para completar las tareas son:

Software:

- Google Drive.

- Plantillas de la Metodología PSI.

- Git y GitHub.

- Visual Studio Code.

- Draw.io.

- Trello.

Hardware:

- 5 computadoras personales.

Humanos:

- 5 alumnos.

Evaluación 25/11/25

Objetivos Alcanzados y No Alcanzados

Tanto los objetivos alcanzados, como los no alcanzados, se van a evaluar el día 25/11/2025 antes de la finalización de la cursada.

Conclusión

La conclusión del plan de iteración será evaluada en el documento correspondiente a la Memoria Descriptiva, ya que luego de esta planificación no se programaron nuevas iteraciones.

Estado del repositorio

- Documentos hasta la fecha: 61.

- Directorios hasta la fecha: 81.

- Archivos hasta la fecha: 3277.

- Commits hasta la fecha: 301.