Plan de Iteración

Fase Elaboración, Iteración 2

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	5

Recursos	6

Evaluación 08/10/2025	6

Objetivos Alcanzados y No Alcanzados	6

Conclusión	7

Plan de Iteración

Introducción

Para este plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados deben ser reflejados en el este plan.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Proyecto.

- Plan de calidad.

- Plan de riesgos.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación, incluyendo hitos como entregas de modelos, estimaciones y prototipos funcionales.

- Definir y documentar el modelo de casos de uso completo del sistema en base a los requerimientos levantados en la etapa.

- Realizar una nueva estimación del proyecto, identificando tareas y recursos necesarios para la iteración.

- Desarrollar el primer prototipo funcional conforme a los requerimientos técnicos y funcionales definidos.

- Documentar el modelo de datos del sistema y asegurar su validación y revisión técnica.

- Elaborar el plan de pruebas, incluyendo definición de casos de prueba y cobertura de funcionalidades clave.

- Crear el modelo de diseño inicial, plasmando la arquitectura y los componentes principales del sistema

- Identificar y evaluar los riesgos relevantes del proyecto y establecer planes de acción para abordarlos durante la iteración.

- Utilizar y definir las herramientas de desarrollo necesarias para cada tarea (Google Drive, Git/GitHub, Visual Studio Code, Draw.io, Trello, etc.)

- Planificar en detalle la siguiente iteración, ajustando actividades, recursos y objetivos según los resultados alcanzados en la actual.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración debemos completar los siguientes elementos de la línea base:

- Modelo de Casos de Uso.

- Nueva estimación.

- Primer prototipo funcional.

- Modelo de Datos.

- Plan de Pruebas.

- Modelo de Diseño inicial.

- Plan de iteración Fase Construcción Iteración 1.

Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificar métricas de calidad | 24/09/2025 | 24/09/2025 | EM |
| Modelo de Casos de Uso | 24/09/2025 | 25/09/2025 | FN, LT |
| Investigar sobre diagramas de componentes y de paquetes. | 24/09/2025 | 24/09/2025 | LT |
| Revisar Modelo de Casos de Uso | 25/09/2025 | 25/09/2025 | EM |
| Elaborar presentación | 25/09/2025 | 25/09/2025 | SP |
| Realizar estimación fase de elaboración iteración 2 | 27/09/2025 | 28/09/2025 | SP |
| Revisar Estimación fase de elaboración iteración 2 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | EM |
| Primer prototipo funcional | 25/09/2025 | 27/09/2025 | SP |
| REUNIÓN | 27/09/2025 | 27/09/2025 | Todos los integrantes |
| Revisar primer prototipo funcional | 28/09/2025 | 28/09/2025 | EM, FN |
| Elaborar presentación | 29/09/2025 | 29/09/2025 | SP |
| Modelo de Datos | 30/09/2025 | 02/10/2025 | FN, LT |
| Revisar Modelo de Datos | 02/10/2025 | 02/10/2025 | EM |
| Elaborar presentación | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SP |
| Plan de Pruebas | 03/10/2025 | 05/10/2025 | MS, LT |
| Revisar Plan de Pruebas | 05/10/2025 | 05/10/2025 | EM, FN |
| Definir Casos de Prueba | 05/10/2025 | 06/10/2025 | EM, FN |
| Modelo de Diseño inicial | 03/10/2025 | 06/10/2025 | SP |
| Revisar Modelo de Diseño inicial | 06/10/2025 | 06/10/2025 | EM, FN |
| Elaborar presentación | 06/10/2025 | 06/10/2025 | EM, SP |
| Implementación UARGFlow Funcional | 07/10/2025 | 09/10/2025 | MS, LT |
| Realizar video sobre implementación UARGFlow | 09/10/2025 | 09/10/2025 | LT |
| Revisar Implementación UARGFlow Funcional | 09/10/2025 | 09/10/2025 | EM |
| Cierre Iteración E2 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | FN, SP |
| Revisar Cierre Iteración E2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | EM |
| Plan de Iteración - Fase Construcción Iteración 1 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | EM |
| Elaborar presentación | 09/10/2025 | 09/10/2025 | SP |
| Observaciones |  |  |  |
| 1 Los acrónimos en la columna de responsable corresponden a los siguientes integrantes del grupo: EM: Ezequiel Mansilla. FN: Fabricio Nuñez. SP: Santiago Pacheco. MS: Malcom Salazar. LT: Lorenzo Teppa. |  |  |  |

Recursos

Los recursos que se van a utilizar para completar las tareas son:

Software:

- Google Drive.

- Plantillas de la Metodología PSI.

- Git y GitHub.

- Visual Studio Code.

- Draw.io.

- v0.

- Dualite.

- Trello.

Hardware:

- 5 computadoras personales.

Humanos:

- 5 alumnos.

Evaluación 08/10/25

Objetivos Alcanzados y No Alcanzados

Tanto los objetivos alcanzados, como los no alcanzados, se van a evaluar el día 08/10/2025 en la tarea de Cierre de iteración.

Conclusión

La conclusión del plan de iteración será evaluada en la próxima iteración, según lo indicado en el documento. Esto significa que los objetivos alcanzados en la iteración actual se analizarán y se incluirán en la siguiente fase del proyecto.