Plan de Iteración

Fase Elaboración, Iteración 1

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	5

Recursos	7

Evaluación 19/09/2025	8

Objetivos Alcanzados	8

Conclusión	8

Plan de Iteración

Introducción

Para este plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados deben ser reflejados en el este plan.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Proyecto.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.

- Definir el plan de proyecto y de estimación.

- Definir las herramientas necesarias que se utilizaran para el desarrollo del proyecto.

- Definir todos los requerimientos y casos de uso del sistema y realizar una documentación completa de los mismos.

- Identificar posibles riesgos del proyecto, evaluarlos y generar planes de acción contra estos.

- Definir los aspectos necesarios para garantizar un proceso de desarrollo de calidad.

- Planificar la siguiente iteración de la etapa de elaboración.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración debemos completar los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Proyecto.

- Plan de Estimación.

- Herramientas y Tecnologías a utilizar.

- Especificación de Requerimientos.

- Plan de Riesgo.

- Plan de Calidad.

- Plan de iteración Fase Elaboración iteración 2.

Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de Iteración E1 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | Ezequiel Mansilla |
| Plan de proyecto | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Fabricio Nuñez |
| Plan de Gestión de Riesgos | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Ezequiel Mansilla |
| Identificar nuevos riesgos | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Todos los integrantes del grupo |
| Plan de Mitigación o Minimización correspondiente según los riesgos establecidos | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Ezequiel Mansilla |
| FALTAN QUIEN HACE CADA TAREA DE LOS RIESGOS PERO SE DETERMINA MAÑANA |  |  |  |
| Plan de estimación | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Santiago Pacheco |
| Elaborar presentación | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Santiago Pacheco |
| Herramientas y Tecnologías a utilizar | 13/09/2025 | 14/09/2025 | Lorenzo Teppa y Malcom Salazar |
| Elaborar presentación | 15/09/2025 |  | Santiago Pacheco |
| Especificación de Requerimientos | 15/09/2025 | 17/09/2025 | Fabricio Nuñez |
| Diagrama de casos de uso | 16/09/2025 | 17/09/2025 | Lorenzo Teppa |
| Plan de calidad | 15/09/2025 | 17/09/2025 | Ezequiel Mansilla y Malcom Salazar |
| Elaborar presentación | 18/09/2025 | 18/09/2025 | Santiago Pacheco |
| Plan de iteración E2 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | Ezequiel Mansilla |
| Inicio de Plan de Pruebas | 19/09/2025 | 21/09/2025 | Ezequiel Mansilla, Santiago Pacheco y Malcom Salazar |
| Cierre fase de elaboración Iteración 1 | 19/09/2025 | 21/09/2025 | Fabricio Nuñez y Lorenzo Teppa |
| Elaborar Presentación | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Santiago Pacheco |

Recursos

Los recursos que se van a utilizar para completar las tareas son:

Software:

- Paquete office.

- Plantillas del PSI.

- Git.

Hardware:

- 5 computadoras personales.

Humanos:

- 5 alumnos.

Evaluación 19/09/25

Objetivos Alcanzados

Los objetivos alcanzados en esta iteración se van a evaluar en la próxima iteración.

Conclusión

La conclusión del plan de iteración será evaluada en la próxima iteración, según lo indicado en el documento. Esto significa que los objetivos alcanzados en la iteración actual se analizarán y se incluirán en la siguiente fase del proyecto.